LISTA DE VACÍOS CRÍTICOS

Vacío #1: NO HAY MODELO DE ASISTENCIA NI OBSERVACIONES

Archivo afectado: backend/prisma/schema.prisma

Problema: Las tablas Attendance y Observation no existen en el schema. Sin ellas, el Libro de Clases no puede mostrar asistencia ni observaciones.

Riesgo: No se puede construir el libro de clases real.

Solución: Agregar modelos Attendance y Observation con migración segura.

Vacío #2: NO EXISTE EL MODELO "ClassBook" ni "Libro de Clases"

Archivo afectado: backend/prisma/schema.prisma, backend completo, frontend completo

Problema: No hay tabla, endpoint ni página para el Libro de Clases formal. Solo existe LibroEvaluacionesPage que es un gradebook.

Riesgo: Funcionalidad principal inexistente.

Vacío #3: LAS EVALUACIONES NO SON NAVEGABLES

Archivo afectado: frontend/src/pages/admin/AssessmentsPage.tsx:112-128

Problema: La tabla de evaluaciones muestra datos pero ninguna fila es clickeable. No hay ruta para ver detalle de una evaluación.

Solución: Agregar ruta /admin/evaluaciones/:id con página de detalle.

Vacío #4: NO HAY PERFIL COMPLETO DE ALUMNO

Archivo afectado: frontend/src/pages/admin/StudentGradesPage.tsx (única vista de alumno)

Problema: Solo muestra notas filtradas por semestre. No hay: historial completo, asistencia, observaciones, gráficos de evolución, comparativas, riesgo.

Solución: Crear StudentDetailPage con tabs.

Vacío #5: ESTADOS NO SON CLICKEABLES

Archivos afectados: TODAS las páginas que usan <span className="badge">

Problema: Estados como "PUBLISHED", "DRAFT", "GRADED", "PENDIENTE" etc. son solo badges visuales sin navegación.

Solución: Convertir badges en links o agregar onClick con navegación.

Vacío #6: CORRECTOR DE PRUEBAS NO PERSISTE

Archivo afectado: frontend/src/pages/admin/CorreccionPruebasPage.tsx:109-112

Problema: handleGuardarCorreccion() solo muestra un mensaje toast. No llama a ningún endpoint real.

Solución: Conectar con los endpoints de grading existentes.

Vacío #7: SIMCE ES SOLO UNA LISTA PLANA

Archivo afectado: frontend/src/pages/admin/SimceBankPage.tsx

Problema: Solo muestra conteos de ensayos SIMCE. No permite verlos, cargar documentos, asociarlos a preguntas, ni imprimirlos.

Solución: Crear vista de detalle y flujo de carga de documentos.

Vacío #8: REPORTES SE GENERAN PERO NO SE VISUALIZAN

Archivo afectado: frontend/src/pages/admin/ReportsPage.tsx

Problema: El botón "Generar" crea un reporte pero no hay forma de verlo, descargarlo o imprimirlo.

Solución: Agregar endpoint de descarga y vista previa.

Vacío #9: SIN ENDPOINT DE ASISTENCIA

Archivo afectado: Backend completo

Problema: No existe AttendanceController, AttendanceService, ni rutas de asistencia.

Solución: Crear módulo completo de asistencia.

4. MODELOS DE BASE DE DATOS: QUÉ FALTA

Modelos que FALTAN:

model Attendance {

id         String   @id @default(uuid()) @db.Uuid

studentId  String   @db.Uuid

courseId   String   @db.Uuid

date       DateTime @db.Date

status     String   // PRESENT, ABSENT, LATE, JUSTIFIED

recordedBy String   @db.Uuid

createdAt  DateTime @default(now()) @db.Timestamptz()

student    Student  @relation(fields: [studentId], references: [id])

course     Course   @relation(fields: [courseId], references: [id])

recorder   User     @relation(fields: [recordedBy], references: [id])

@@unique([studentId, courseId, date])

@@map("attendances")

}

model Observation {

id         String   @id @default(uuid()) @db.Uuid

studentId  String   @db.Uuid

courseId   String   @db.Uuid

teacherId  String   @db.Uuid

type       String   // ACADEMIC, BEHAVIOR, GENERAL

content    String

createdAt  DateTime @default(now()) @db.Timestamptz()

student    Student  @relation(fields: [studentId], references: [id])

course     Course   @relation(fields: [courseId], references: [id])

teacher    Teacher  @relation(fields: [teacherId], references: [id])

@@map("observations")

}

model ClassBookEntry {

id         String   @id @default(uuid()) @db.Uuid

courseId   String   @db.Uuid

subjectId  String   @db.Uuid

teacherId  String   @db.Uuid

date       DateTime @db.Date

content    String?  // Contenido/actividad de la clase

createdAt  DateTime @default(now()) @db.Timestamptz()

course     Course   @relation(fields: [courseId], references: [id])

subject    Subject  @relation(fields: [subjectId], references: [id])

teacher    Teacher  @relation(fields: [teacherId], references: [id])

@@unique([courseId, subjectId, date])

@@map("class_book_entries")

}

Relaciones existentes CORRECTAS:

Student ↔ Enrollment ↔ Course ✅

Teacher ↔ TeacherCourseAssignment ↔ Course + Subject ✅

Assessment ↔ Grade ↔ Student ✅

Assessment ↔ AssessmentAttempt ↔ StudentAnswer ✅

Relaciones AUSENTES:

Student → Attendance ❌

Student → Observation ❌

Course → ClassBookEntry ❌

Course → Attendance ❌

5. ENDPOINTS: QUÉ EXISTE vs QUÉ FALTA

Endpoints que EXISTEN (más relevantes):

Endpoint	Método	Funcionalidad

/grading/course-book/:courseId	GET	Libro de evaluaciones con notas, promedios, OA

/grading/grades/:gradeId	PATCH	Actualizar nota individual

/grading/direct-grade	POST	Crear/actualizar nota directa

/grading/direct-grades/bulk	POST	Notas en lote

/grading/summary/:assessmentId	GET	Resumen de corrección

/grading/pending/:assessmentId	GET	Pendientes de corrección

/assessments/:id	GET	Detalle de evaluación con preguntas

/assessments	GET	Lista de evaluaciones

/students/:id	GET	Datos básicos de estudiante

/courses/:id	GET	Curso con estudiantes y profesores

/calculations/period/:periodId	GET	Promedios por período

/calculations/student/:studentId/year/:academicYearId	GET	Resumen anual por estudiante

Endpoints que FALTAN (prioritarios):

Endpoint	Prioridad	Para qué

GET /students/:id/full-profile	Crítica	Perfil completo de alumno (notas, asistencia, observaciones, historial)

GET /students/:studentId/attendance	Crítica	Asistencia del alumno

POST /attendance	Crítica	Registrar asistencia

POST /attendance/bulk	Crítica	Asistencia masiva

GET /courses/:courseId/attendance?date=	Crítica	Asistencia del curso por fecha

GET /courses/:courseId/class-book?date=	Crítica	Libro de clases por fecha

POST /observations	Alta	Crear observación

GET /students/:studentId/observations	Alta	Observaciones del alumno

POST /class-book-entries	Alta	Registrar contenido de clase

GET /assessments/:id/detail	Alta	Detalle completo con estudiantes, notas, OA, resultados

POST /assessments/:id/grade-all	Alta	Corrección masiva automática

GET /reports/:id/download	Alta	Descargar reporte generado

GET /gradebook/export/pdf	Media	Exportar libro a PDF

GET /gradebook/export/excel	Media	Exportar libro a Excel

POST /gradebook/import	Media	Importar notas desde Excel

GET /students/:studentId/risk-analysis	Media	Análisis de riesgo académico

POST /simce/upload	Media	Subir documento SIMCE

GET /simce/:id/questions	Media	Preguntas del SIMCE

6. COMPONENTES FRONTEND: QUÉ EXISTE vs QUÉ FALTA

Componentes que EXISTEN:

LibroEvaluacionesPage - Gradebook funcional con edición inline ✅

CorreccionPruebasPage - Corrector manual con modo rápido/detallado ✅

AssessmentsPage - CRUD de evaluaciones ✅

ProfesoresPage - Gestión de profesores y asignaciones ✅

ReportsPage - Generación de reportes ✅

KpiCard, LoadingSpinner, EmptyState, ErrorBoundary, Toast ✅

VoiceTextarea - Dictado por voz ✅

Componentes/Páginas que FALTAN (prioritarios):

Componente	Prioridad	Para qué

GradebookPage (nuevo)	Crítica	Libro de Calificaciones completo con diseño moderno

GradebookHeader	Crítica	Encabezado con info de curso/asignatura/profesor

GradebookFilters	Crítica	Filtros año/periodo/curso/asignatura/tipo

GradebookTable	Crítica	Tabla de notas con estudiantes, columnas dinámicas

StudentDetailDrawer	Crítica	Panel lateral con perfil 100% del alumno

StudentPerformanceChart	Crítica	Gráfico de evolución de notas

StudentRiskAlert	Crítica	Alertas de riesgo académico

AssessmentDetailPage	Crítica	Página de detalle de evaluación con resultados

StudentFullProfilePage	Crítica	Perfil completo de alumno con tabs

AssessmentGradeCell	Alta	Celda de nota con edición, validación y colores

GradebookActions	Alta	Barra de acciones (exportar, importar, agregar)

ClassBookPage	Alta	Libro de Clases formal con asistencia+contenido+notas

AttendanceGrid	Alta	Cuadrícula de asistencia por día

ObservationList	Alta	Lista de observaciones del alumno

SimceDetailPage	Media	Detalle de ensayo SIMCE con preguntas y resultados

SimceUploadForm	Media	Formulario de carga de documento SIMCE

ReportViewer	Media	Visor de reportes generados

ExportPdfButton	Media	Botón de exportación PDF funcional

ImportGradesModal	Media	Modal de importación de notas desde Excel

7. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR FASES

FASE 0: PREPARACIÓN (HOY)

Objetivo: Preparar base de datos y endpoints necesarios sin romper nada.

Tareas:

1. Agregar modelos Attendance, Observation, ClassBookEntry al schema de Prisma

2. Generar migración segura (sin borrar datos)

3. Crear seed opcional para datos de prueba

4. Crear controladores: AttendanceController, ObservationController

5. Crear servicios mínimos

6. Agregar endpoints básicos: crear/leer asistencia, observaciones, entradas de libro de clases

Archivos a tocar:

backend/prisma/schema.prisma

backend/src/modules/academic/ (nuevos archivos)

backend/src/modules/academic/academic.module.ts

Archivos que NO se tocan:

Modelos existentes (solo se agregan nuevos)

Controladores existentes

Lógica de auth, roles, login

Riesgo: Bajo. Solo se agregan modelos nuevos sin alterar existentes.

FASE 1: LIBRO DE CALIFICACIONES VISUAL (DÍA 1-3)

Objetivo: Crear la pantalla principal de Gradebook moderna.

Tareas:

1. Crear GradebookPage con diseño SaaS moderno

2. Encabezado institucional con: curso, asignatura, año, periodo, profesor

3. Filtros: año académico, periodo, curso, asignatura, tipo evaluación

4. Tabla de notas con: Nº, Estudiante, columnas dinámicas (N1...Nn), Promedio, Estado

5. Colores por nota (verde ≥6.0, rojo <4.0, gris sin nota)

6. Celdas editables con validación 1.0-7.0

7. Click en estudiante → panel lateral con resumen

8. KPIs superiores: promedio curso, % aprobación, en riesgo, pendientes

9. Sección de OA descendidos

10. Botones: Exportar PDF, Exportar Excel, Agregar Evaluación, Importar

Archivos a crear:

frontend/src/pages/admin/GradebookPage.tsx

frontend/src/components/gradebook/GradebookHeader.tsx

frontend/src/components/gradebook/GradebookFilters.tsx

frontend/src/components/gradebook/GradebookTable.tsx

frontend/src/components/gradebook/GradeCell.tsx

frontend/src/components/gradebook/StudentDetailDrawer.tsx

Archivos a modificar:

frontend/src/app/routes.tsx (agregar ruta /admin/gradebook)

frontend/src/pages/admin/AdminLayout.tsx (agregar item en sidebar)

frontend/src/lib/api.ts (si faltan helpers)

Endpoints a usar (ya existen):

GET /grading/course-book/:courseId?subjectId=

PATCH /grading/grades/:gradeId

POST /grading/direct-grade

POST /grading/direct-grades/bulk

Riesgo: Bajo. Se usa infraestructura existente.

FASE 2: DETALLE DE EVALUACIÓN (DÍA 4-6)

Objetivo: Que cada evaluación sea navegable a su detalle.

Tareas:

1. Crear AssessmentDetailPage accesible desde /admin/evaluaciones/:id

2. Mostrar: título, curso, asignatura, tipo, estado, fechas, OA, habilidades

3. Tabla de estudiantes con: nombre, puntaje, nota, estado

4. Click en estudiante → panel con respuestas

5. Resumen de resultados: % aprobación, promedio, distribución de notas

6. Hacer clickeables todas las filas en AssessmentsPage

7. Agregar breadcrumb de navegación

Backend necesario (si falta):

Crear endpoint GET /assessments/:id/detail que devuelva evaluación + estudiantes + notas + attempts (el actual GET /assessments/:id ya devuelve la evaluación con preguntas, pero necesitamos agregar students y grades)

Archivos a crear:

frontend/src/pages/admin/AssessmentDetailPage.tsx

Archivos a modificar:

frontend/src/app/routes.tsx

frontend/src/pages/admin/AssessmentsPage.tsx (agregar onClick en filas)

backend/src/modules/assessments/assessments/assessments.controller.ts (agregar endpoint detail si es necesario)

FASE 3: PERFIL COMPLETO DE ALUMNO (DÍA 7-9)

Objetivo: Vista 100% del alumno con historial completo.

Tareas:

1. Crear StudentFullProfilePage con tabs: Resumen, Notas, Asistencia, Observaciones, Historial

2. Gráfico de evolución de notas (Recharts)

3. Comparación con promedio del curso

4. KPIs: promedio general, asistencia %, evaluaciones pendientes

5. Alertas de riesgo con reglas simples (promedio <4.0, ausencias >15%, tendencia negativa)

6. Tabla de historial completo de notas por asignatura y periodo

7. Sección de observaciones del alumno

8. Acceso desde: tabla de gradebook, lista de cursos, lista de estudiantes

Endpoints necesarios:

GET /students/:id/full-profile (nuevo - agrega attendance y observations)

GET /students/:id/attendance (nuevo)

GET /calculations/student/:studentId/year/:academicYearId (existe)

Archivos a crear:

frontend/src/pages/admin/StudentFullProfilePage.tsx

frontend/src/components/student/StudentSummaryPanel.tsx

frontend/src/components/student/StudentPerformanceChart.tsx

frontend/src/components/student/StudentRiskAlert.tsx

FASE 4: NAVEGABILIDAD DE ESTADOS (DÍA 10-11)

Objetivo: Todos los badges/estados sean clickeables.

Tareas:

1. Revisar todas las páginas con badges de estado

2. Convertir badges en links o botones con filtro aplicado

3. Ejemplo: click en "En Riesgo" → filtrar tabla por estudiantes en riesgo

4. Ejemplo: click en "Pendiente" → mostrar solo pendientes

5. Ejemplo: click en estado de evaluación → ir al detalle

Archivos a modificar:

Todas las páginas que usan <span className="badge">

FASE 5: REPORTES FUNCIONALES (DÍA 12-13)

Objetivo: Reportes que se puedan ver y descargar.

Tareas:

1. Agregar endpoint GET /reports/:id/download

2. Crear visor de reporte en frontend

3. Permitir descarga PDF/XLSX

4. Agregar vista previa de reportes generados

FASE 6: SIMCE/SIMS (DÍA 14-16)

Objetivo: Carga y gestión de documentos SIMCE.

Tareas:

1. Agregar modelo SimceDocument a Prisma

2. Endpoint de subida de archivos

3. Vista de detalle de SIMCE

4. Asociar preguntas a OA

5. Impresión de hoja de respuesta

FASE 7: CORRECTOR DE EVALUACIONES (DÍA 17-19)

Objetivo: Corrector funcional que persista datos.

Tareas:

1. Conectar handleGuardarCorreccion() con endpoints reales

2. Mejorar flujo de corrección pregunta por pregunta

3. Agregar cálculo automático de notas en lote

4. Vista de resultados por pregunta, OA y habilidad

FASE 8: EXPORTACIÓN E IMPRESIÓN (DÍA 20-22)

Objetivo: Exportar PDF/Excel funcional.

Tareas:

1. Endpoint GET /gradebook/export/pdf

2. Endpoint GET /gradebook/export/excel

3. Botones funcionales en Gradebook

4. Plantilla de impresión formal

8. QUÉ SE PUEDE COMPLETAR ANTES DEL DÍA 3

Tarea	¿Realista?

Modelos Attendance + Observation + ClassBookEntry	Si

Migración segura + seed	Si

Endpoints básicos de asistencia y observaciones	Si

GradebookPage completo (filtros + tabla + colores)	Si

Panel lateral de detalle de alumno	Si

AssessmentDetailPage	Si

StudentFullProfilePage	Si

Navegabilidad de estados	Si

Conexión del corrector con endpoints	Parcial

TOTAL aproximado:

Conclusión: En 3 días de trabajo intenso se pueden completar Fases 1, 2, 3 y 4. Las fases 5-8 pueden quedar para segunda etapa.

9. RIESGOS

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación

Migración de BD corrompe datos	Baja	Alto	Hacer backup antes. Solo agregar tablas nuevas.

Romper login/roles	Muy baja	Crítico	No tocar auth module, guards, ni estrategias

Performance al cargar gradebook	Media	Medio	Usar paginación, React Query caching

Conflictos en rutas frontend	Baja	Medio	Agregar rutas nuevas, no modificar existentes

Dependencias nuevas conflictivas	Baja	Medio	Solo instalar si es estrictamente necesario

10. ORDEN EXACTO RECOMENDADO

1. Hoy: Agregar modelos Attendance, Observation, ClassBookEntry al schema + migración

2. Hoy: Crear endpoints de asistencia y observaciones

3. Mañana: GradebookPage completo con diseño moderno

4. Mañana: StudentDetailDrawer y alertas de riesgo

5. Pasado mañana: AssessmentDetailPage + StudentFullProfilePage

6. Pasado mañana: Navegabilidad de estados + conectar corrector

7. Día 3: Pruebas, ajustes, revisión de estabilidad

11. PROPUESTA VISUAL DEL LIBRO DE CALIFICACIONES

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐

│  📚 LIBRO DE CALIFICACIONES                                  │

│  Curso: 2° Medio A  |  Asignatura: Ciencias  |  2026  |  1°S │

│  Profesor: Juan Pérez  |  Tipo: Sumativa  |  Cierre: 30 mayo │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  [Año ▼] [Periodo ▼] [Curso ▼] [Asignatura ▼] [Tipo ▼]     │

│  [🔍 Buscar alumno...]  [☐ En Riesgo] [☐ Pendientes]        │

│                                                              │

│  [📥 Importar] [📤 PDF] [📊 Excel] [+ Nueva Evaluación]     │

├──────────────────────────────────────────────────────────────┤

│  # │ Estudiante    │ N1: Diagnóstico │ N2: Proceso │ Prom.   │

│    │               │ 15 mar | 30%    │ 22 mar|25%  │         │

│    │               │ OA: 1.2 | Max:20│ OA:2.1|M:15 │         │

├────┼───────────────┼─────────────────┼─────────────┼─────────┤

│  1 │ González, Ana │      6.5        │     5.8     │  6.2 ✓  │

│  2 │ López, Carlos │      4.2        │     3.8 🔴  │  4.0 ⚠  │

│  3 │ Muñoz, Diana  │       —         │     6.0     │  6.0    │

│ ...                                                    ...   │

├────┴───────────────┴─────────────────┴─────────────┴─────────┤

│  PROMEDIO CURSO: 5.4  │  APROBACIÓN: 78%  │  EN RIESGO: 5   │

└──────────────────────────────────────────────────────────────┘

12. RECOMENDACIÓN PROFESIONAL FINAL

El sistema está sorprendentemente bien estructurado. Tiene una arquitectura sólida, 35 modelos de BD bien relacionados, 171 endpoints, autenticación JWT con refresh tokens, roles granulares, y un frontend con 22 páginas.

LO BUENO:

La base de datos está bien diseñada

Los endpoints de grading son completos y funcionales

El LibroEvaluacionesPage ya existe y funciona con edición inline

El corrector de pruebas ya tiene UI (aunque no persiste)

La arquitectura de módulos es limpia

LO QUE FALTA (priorizado):

1. Modelos de Asistencia y Observaciones (sin esto no hay Libro de Clases real)

2. GradebookPage moderno (mejora del LibroEvaluacionesPage existente)

3. Detalle de evaluación navegable

4. Perfil completo de alumno

5. Navegabilidad de estados

LO QUE PUEDE ESPERAR:

SIMCE avanzado con carga de documentos

Corrector automático con IA

Exportaciones avanzadas

Dashboard con analíticas complejas

RECOMENDACIÓN FINAL:

Empezar YA por los modelos de BD faltantes (Fase 0), luego construir el Gradebook (Fase 1), luego detalle de evaluación (Fase 2), luego perfil de alumno (Fase 3). Con eso el sistema queda demostrable, navegable y profesional antes del día 3.

¿Quieres que empiece ahora con la Fase 0 (agregar modelos de Asistencia, Observaciones y ClassBookEntry al schema de Prisma + migración segura)?